결함 관리 대장

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 발견일자 | 발견자 | 영향  (심각도) | 상세내용 | 결함  유입단계 | 결함유형 | 시정조치  예정일 | 수정 담당자 | 재테스터 결과(결함조치) |
| 2017.06.15 | 백승환 | 심각 | 1:1 QnA (사용자)페이지에서 다른 사용자가 제목 클릭 시, 살짝 보이는 것 | 코딩 시 | 불완전 | 2017.07.05 | 백승환 | 정상작동 |
| 2017.06.15 | 장태준 | 경미 | 잘못된 이메일 주소 작성시 예외처리 안됨 | 코딩 시 | 불완전 | 미정 |  |  |
| 2017.06.17 | 장태준 | 경미 | 로그아웃 후 뒤로가기하면 로그인 상태가 보여짐 | 코딩 시 | 불완전 | 미정 |  |  |
| 2017.06.20 | 안드보라 | 심각 | 당일조회만 가능한 자리현황관리 페이지에서 마감을 못했을 경우 조회불가 | 코딩 시 | 논리적 결함 | 2017.06.21 | 안드보라 | 정상작동 |
| 2017.06.22 | 안드보라 | 보통 | 자리현황관리 페이지에서 버튼 요청한 시간 값 가져오기 | 코딩 시 | 불완전 | 2017.06.22 | 안드보라 | 정상작동 |
| 2017.06.21 | 최일현 | 심각 | 결제관리에서 날짜 전체조회 불가 | 코딩 시 | 불완전 | 2017.07.04 | 최일현 | 정상작동 |
| 2017.06.06 | 최일현 | 심각 | 결제 페이지 정규식 적용 불가 | 코딩 시 | 불완전 | 2017.06.17 | 최일현 | 정상작동 |
| 2017.07.13 | 안드보라 | 심각 | 자리현황관리 페이지에서 동시에 현장 추가 시, 겹침 | 테스트 중 | 논리적 결함 | 미정 |  |  |