황호윤 일정

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 |
| 스토리보드 1차 작성 | 스토리 보드 2차 작성 | DB 관계도 작성 | 물리 논리 테이블 작성  테이블 명세서 작성 | 테이블 생성  기본 틀 화면 작성 | Bottom 메뉴 작성  주문서 등록 화면 구현 | 주문서 등록 화면 구현 |
| 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 |
| 주문서 조회 화면 구현 | 주문서 자세히 보기 화면 구현 | 주문서 수정 화면 구현 | 주문서 등록 기능 구현 | 주문서 조회 기능 구현 | 주문서 자세히 보기 기능 구현 | 주문서 수정 기능 구현 |
| 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 2016-08-01 |
| 관리자 주문서 조회 화면 | 관리자 주문서 조회 화면 | 관리자 주문서 조회 기능 구현 | 관리자 주문서 조회 기능 구현 | 관리자 주문서 수정 기능 구현 | 관리자 주문서 수정 기능 구현 | 소스 합치기 |
| 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-08-05 |
| 소스 합치기 | 소스 합치기 | 테스트 | 발표 |

김종민 일정

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 |
|  | 요구사항 | 요구사항  스토리보드 | 요구사항  스토리보드 | DB설계 | DB설계 | 코딩  회원가입  등록,수정,  삭제,조회 |
| 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 |
| 코딩  회원가입  등록,수정,  삭제,조회 | 코딩  회원가입  등록,수정,  삭제,조회 | 코딩  회원가입  등록,수정,  삭제,조회 | 코딩  회원가입  등록,수정,  삭제,조회 | 코딩  회원가입  등록,수정,  삭제,조회 | 코딩  로그인  로그아웃 | 코딩  로그인  로그아웃 |
| 7.24 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 |
| 코딩  로그인  로그아웃 | 코딩  로그인  로그아웃  ID/비밀번호  분실관리 | 코딩  ID/비밀번호  분실관리 | 코딩  ID/비밀번호  분실관리 | 코딩  ID/비밀번호  분실관리 | **코딩**  **관리자메뉴**  **회원조회** | **코딩**  **관리자메뉴**  **회원조회** |
| 7.31 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | **8.5** |  |
| **코딩**  **관리자메뉴**  **회원조회** | 시범운영  테스트,디버깅 | 시범운영  테스트,디버깅 | 시범운영  테스트,디버깅 | 시범운영  테스트,디버깅 | **발표** |  |

박현주 일정

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7월 12일 | 7월 13일 | 7월 14일 | 7월 15일 | 7월 16일 | 7월 17일 | 7월 18일 |
| - 요구사항  - 스토리보드 | - 스토리보드 수정 | - DB 설계 1차 | - DB 설계 2차 | - 코딩  - 7/12 ~ 7/15 결정사항 확인 및 마무리 | - 코딩  - 7/12 ~ 7/15 결정사항 확인 및 마무리 | - UI 및 기능 설정 |
| 7월 19일 | 7월 20일 | 7월 21일 | 7월 22일 | 7월 23일 | 7월 24일 | 7월 25일 |
| - UI 및 기능 설정 | - UI 및 기능 설정  - UI, VO, DAO, MODEL, CLASS, METHOD 설계 | - UI, VO, DAO, MODEL, CLASS, METHOD 설계 | - UI, VO, DAO, MODEL, CLASS, METHOD 설계 | - UI, VO, DAO, MODEL, CLASS, METHOD 설계 | - VO, DAO, MODEL 구현  - 7/18 ~ 7/23 결정사항 재확인 및 마무리 | - VO, DAO, MODEL 구현  - 7/18 ~ 7/23 결정사항 재확인 및 마무리 |
| 7월 26일 | 7월 27일 | 7월 28일 | 7월 29일 | 7월 30일 | 7월 31일 | 8월 1일 |
| - VO, DAO, MODEL 구현 | - VO, DAO, MODEL 구현 | - 장바구니 조회 구현 | - 장바구니 조회 구현 | - 장바구니 삭제 구현  - 7/25 ~ 7/29 결정사항 재확인 및 마무리 | - 장바구니 삭제 구현  - 7/25 ~ 7/29 결정사항 재확인 및 마무리 | - 종합테스트 |
| 8월 2일 | 8월 3일 | 8월 4일 | 8월 5일 |  |  |  |
| - 종합테스트 | - 종합테스트 | - 마무리 작업 | - 발표 |  |  |  |

이삭 일정

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7월 6일 | 7월 7일 | 7월 8일 | 7월 9일 | 7월 10일 | 7월 11일 | 7월 12일 |
| 기획 | 기획 | 요구 사항 | 스토리보드작성 | 스토리보드 작성 | 스토리보드 작성 검토  데이터베이스 | 요구사항 |
| 7월 13일 | 7월 14일 | 7월 15일 | 7월 16일 | 7월 17일 | 7월 18일 | 7월 19일 |
| 요구사항 및 기타 | 요구사항,  데이터베이스 관계도 | 테이블 생성 | Faq | Faq | Faq | Faq |
| 7월 20일 | 7월 21일 | 7월 22일 | 7월 23일 | 7월 24일 | 7월 25일 | 7월 26일 |
| Review | Review | Review | Review | Qna | Qna | Qna |
| 7월 27일 | 7월 28일 | 7월 29일 | 7월 30일 | 7월 31일 | 8월 1일 | 8월 2일 |
| Qna | Qna | Qna | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트 |
| 8월 3일 | 8월 4일 | 8월 5일 |  |  |  |  |
| 테스트 | 테스트 | 발표 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **박준서 일정**  **날짜** | **작업내용** |
| 16/07/11 | 상품등록부분, 메인화면부분, 상세조회부분 스토리보드 작성 |
| 16/07/12 | 1. 스토리보드 보충 및 개인일정표작성 - 관리자화면 통계표나 그래프 넣을지 .. -  2. 스토리보드와 요구사항을 토대로 속성표시 |
| 16/07/13 | 엔티티작성 및 보충 ERWin 을 이용하여 DB 설계 |
| 16/07/14 | 엔티티작성 및 보충 ERWin 을 이용하여 DB 설계 |
| 16/07/15 | 엔티티작성 및 보충 ERWin 을 이용하여 DB 설계 |
| 16/07/16 |  |
| 16/07/17 |  |
| 16/07/18 | 관리자 상품등록부분 ui작성 및 내부 로직 구현 |
| 16/07/19 | 관리자 상품등록부분 ui작성 및 내부 로직 구현 |
| 16/07/20 | 관리자 상품등록부분 ui작성 및 내부 로직 구현 |
| 16/07/21 | 관리자 상품조회부분ui작성 및 내부 로직 구현 |
| 16/07/22 | 관리자 상품조회부분ui작성 및 내부 로직 구현 |
| 16/07/23 |  |
| 16/07/24 |  |
| 16/07/25 | 클라이언트부분 메인화면 ui작성 및 조회처리 |
| 16/07/26 | 클라이언트부분 메인화면 ui작성 및 조회처리 |
| 16/07/27 | 클라이언트부분 메인화면 조회처리 및 상세보기 ui작성 |
| 16/07/28 | 관리자 상품등록 과 클라이언트 상품조회부분 유효성처리 |
| 16/07/29 | 관리자 상품등록 과 클라이언트 상품조회부분 유효성처리 및 연결 점검 |
| 16/07/30 |  |
| 16/07/31 |  |
| 16/08/01 | 소스합치기 |
| 16/08/02 | 소스합치기 |
| 16/08/03 | 소스합치기 |
| 16/08/04 | 소스합치기 |
| 16/08/05 | 발표 |